重庆台资信息产业园启动区见滩河拦河堰及边坡整治工程监理

招　标　文　件

招   标   人：重庆共享工业投资有限公司  （盖单位公章）

二○一九年九月

# 比选公告

1.招标条件

本招标项目重庆台资信息产业园启动区见滩河拦河堰及边坡整治工程监理已由 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会 以 沙发改〔2017〕298号和沙发改〔2018〕558号 文批准建设，招标人为 重庆共享工业投资有限公司，建设资金来自 业主多渠道筹措，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开比选。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目地点：沙坪坝区曾家镇。

2.2 项目规模：新建拦河堰；整治见滩河河道边坡约1.3公里，挖方约19万方，填方约18万方。建安费约760万元。

2.3 招标范围：本项目内的拦河堰工程、边坡修整工程等工程施工阶段、竣工验收移交阶段及质量保修期（含缺陷责任期）全过程监理，以及分部分项竣工验收，质保期等全过程监理，包括“安全管理、三控制、两管理、一协调”即：安全生产监督管理、质量控制、进度控制、费用控制，合同管理、信息管理和现场组织协调，施工图所示范围及工程变更等所有工作内容，以及分部分项竣工验收，质保期等全过程监理。

2.4监理服务期：90日历天。

3.投标人资格要求

3.1 本次投标人应满足下列资格条件：

3.1.1 投标人须为独立法人资格。

3.1.2 本次招标要求投标人必须具备市政公用工程施工监理丙级及以上资质 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

3.3  监理人员要求：

按照《重庆市城乡建设委员会关于加强建设工程项目监理机构人员配备和管理的通知》渝建发【2014】101号文件，配置监理人员。

4. 报名要求及时间

凡有意参加投标者，请于 2019年9月17至9月20日上午 9：00时至12：00时，下午13：30时至17：30时（北京时间），持附有法定代表人身份证明的法定代表人授权委托书原件、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、资质复印件在重庆共享工业投资有限公司（重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场）领取比选文件。

5. 比选申请文件的递交

5.1 比选申请文件递交截止时间及开标时间以比选文件为准，地点为重庆共享工业投资有限公司招投标会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

7.联系方式

招标人：重庆共享工业投资有限公司

地  址：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场

联系人：卢老师

电  话：023-81151970

2019年  月  日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆共享工业投资有限公司 地址：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场 联系人：卢老师 电话：023-81151970 |
| 2 | 项目名称 | 滩河拦河堰及边坡整治工程监理 |
| 3 | 建设地点 | 沙坪坝区曾家镇 |
| 4 | 比选申请文件递交截止时间及开标时间 | 2019年9月23日14：00 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 招标范围 | 本项目内的拦河堰工程、边坡修整工程等工程施工阶段、竣工验收移交阶段及质量保修期（含缺陷责任期）全过程监理，以及分部分项竣工验收，质保期等全过程监理，包括“安全管理、三控制、两管理、一协调”即：安全生产监督管理、质量控制、进度控制、费用控制，合同管理、信息管理和现场组织协调，施工图所示范围及工程变更等所有工作内容，以及分部分项竣工验收，质保期等全过程监理。 |
| 7 | 监理服务期 | 90日历天 |
| 8 | 监理目标 | 1．投资控制目标: （1）控制在投资计划之内； （2）严格控制工程变更，严格控制工程造价； （3）严格计量，无超前支付发生。 2．进度控制目标:工期均控制在施工合同约定的工期内。 3．质量控制目标:达到国家验收标准并一次验收合格。 4．安全管理目标：监理期间无重大伤亡事故发生。 |
| 9 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程监理招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.营业执照 具备有效的营业执照。 2.资格条件 次招标要求投标人必须具备市政公用工程施工监理丙级及以上资质 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。 3.业绩要求 2016年1月1日至投标截止时间止，投标人完成类似单项合同工程造价金额不少于900万元的水利工程或市政公用工程施工监理业绩不少于1个。 注：1、须提供每项业绩的中标通知书、监理合同和工程竣工验收报告复印件并加盖投标单位法人章。合同原件必须附合同协议书、专用合同条款、通用合同条款，复印件可只附合同协议书，否则按否决投标处理。凡合同上签字、单位法人公章存疑的，业绩不予认定。 签字盖章（含设计、施工、监理、勘察、业主）的竣工验收意见书和合同内容必须真实有效，工程业绩信息未在重庆市建设工程信息网（ “施工许可”板块）或全国建筑市场监管公共服务平台上查询到，不作为有效业绩，不予认定，按否决投标处理。 4、监理人员要求 按照《重庆市城乡建设委员会关于加强建设工程项目监理机构人员配备和管理的通知》渝建发【2014】101号文件，配置监理人员。 5.信誉要求 （1）执行《关于在招标竞标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号），由投标人自行承诺2018年1月1日至今没列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。否则，一经查实其投标保证金将不予退还和取消中标资格。（提供截图）。 （2）2018年1月1日至投标截止日，凡发生过重大死亡事故（3人及以上）的施工和监理单位回避本次投标。 列入渝建〔2019〕7号回避本次投标 1、厦门港湾咨询监理有限公司 列入 渝建〔2018〕732号回避本次投标 1、成都衡泰工程管理有限责任公司 2、江苏中源工程管理股份有限公司 3、广州市恒合工程监理有限公司 4、四川泰兴建设管理有限责任公司 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，由各投标人自行踏勘。 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标函部分、资格审查两部分组成，格式须使用招标文件第七章中提供的“投标文件格式”。 |
| 15 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补遗（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 16 | 投标报价 | 1.投标人在合同规定的服务范围和期限内履行驻地监理职责应获得的监理报酬，参考国家发改委、建设部发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），由投标人并结合自身实力和市场行情自主确定投标报价本监理项目最高限价为建安工程结算总造价的2.1 %，即15.96万元，投标人所报投标报价均不得高于最高限价，否则按废标处理。 2.投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列投标工程范围的全部费。投标人的投标价应包括为完成全部监理工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费，监理机构的管理费、税金、利润，交通工具费、检测设备、试验费、平行检查费、常驻人员食宿、办公用品等所有费用。业主不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的承包商发生任何经济关系。 3.监理费结算： 监理费结算总价=建安工程结算总价*中标费率。 注：建安工程结算总造价是指沙坪坝区财政局评审中心审定的工程结算建安造价，最终以沙坪坝区财政评审中心出具的工程结算报告为准。 |
| 17 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 提供2016年1月1日至投标截止时间止类似业绩1个 |
| 18 | 投标文件的份数 | 1、投标函部分：一式2份，正本1份副本1份； 2、资格审查资料（含业绩）：一式2份，正本1份副本1份； |
| 19 | 递交投标文件地点 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场2楼 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场2楼 |
| 21 | 投标文件的 密封 | 投标文件袋用 “投标函部分”袋、 “商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 |
| 22 | 开标程序 | 1. 宣布开标纪律； 2. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份确认其身份合法有效。 5.密封情况检查：投标人代表检查投标文件大袋是否按本表4.1.1项的规定密封。 6.开标顺序：随机开启； 7.开启投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋、技术部分袋，宣读投标人名称、投标报价、监理服务期及其他内容，并记录在案； 8.各投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字。 9.开标结束。 |
| 23 | 评标原则 | 综合评标法，详见第三章。 |
| 24 | 履约担保 | 担保金额: 中标合同金额的10%； 担保方式: 银行转账、现金均可； 提交时间：中标人收到中标通知书后10个工作日内向招标人提供； 退还时间：工程竣工预验收合格或交付使用30日内，且无工期、质量、安全等问题后无息退还剩余的履约担保金。 |
| 25 | 付款方式 | 工程开工后原则上每月支付一次，每月按实际完成合格工程建安造价*中标费率*70%支付；竣工验收合格或竣工预验收合格后（如因发包人原因不能组织竣工验收，则由发包人组织竣工预验收）10个工作日内支付至暂定合同总价款的80%，经沙坪坝区财政评审中心评审且出具该工程结算审核报告后28个工作日内支付至监理服务费结算总价的95%，质量缺陷责任期满后7个工作日内一次性支付剩余的监理酬金的5％（不计息）。质量缺陷责任期是指从竣工之日起24个月。 |
| 26 | 重新招标 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 27 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门核准后不再进行招标。 |
| 28 | 投标人提供虚假资料 | 投标人须按招标文件要求提交与投标文件有关的资料，且提交的证明材料应真实、可靠；开评标结束后，招标人将对中标候选人的投标文件进行多种方式予以核查，发现提供虚假资料或业绩的，投标无效；已经中标的，中标无效；给招标人造成经济损失的，依法承担赔偿责任，并上报主管部门。 |

# 第三章 评标办法(综合评估法)

| 1 | 投标报价分值构成 （总分100分） | 投标报价80分 商务部分 20 分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值P1即为投标总报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3 | 偏差率计算公式 | 偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价P1 )／评标基准价P1 |
| 4.1 | 投标报价得分 | 投标基准价得分值的满分80分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1％扣 2 分，每减少1％扣 1 分, 扣完为止。 |
| 4.2 | 商务部分 | 在满足招标文件须知前附表9中要求前提下，投标人另每提供2016年1月1日以来承担过单项合同工程造价金额不少于900万元的水利工程或市政公用工程施工监理业绩1个，得5分，最多20分。 注：业绩需提供中标通知书、合同的复印件和业绩证明材料，若合同内容不能体现项目规模的，需提供盖有业主单位公章的证明材料。以上业绩证明材料须加盖投标人单位公章。 |

# 第四章  合同条款

合同编号：

建设工程监理合同

（示范文本）

项目名称：

发包单位：   重庆共享工业投资有限公司

监理单位：

签订日期       年    月    日

## 第一节   合同协议书

委托人：重庆共享工业投资有限公司

监理人：

经双方协商一致，本着平等、公平、公正、友好合作的原则签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

建安工程费：

履约担保：履约保证金：中标合同金额的5%。担保形式：从中标人基本账户转账或电汇。提交时间：中标人收到中标通知书后10个工作日内向招标人提供。退还时间：工程竣工预验收合格或交付使用30日内，且无工期、质量、安全等问题后无息退还剩余的履约担保金。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①投标文件

②中标通知书；

③合同协议书；

④本合同专用条件；

⑤在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、本合同监理服务期限：90日历天，以项目实际施工工期为准，缺陷责任期为各项目竣工验收合格后24个月。

五、合同金额：监理服务费为招标范围内建安工程结算总造价的     %，建安工程费用暂定8900万元，暂按估计的建安费为基础计算的合同金额为（大写）         （¥         ）。

六、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

七、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、本合同自委托人书面通知监理人进场之日开始实施，至本工程质量缺陷责任期满之日完成。

九、本合同壹式拾貳份，委托人执陆份，监理人执陆份，具有同等法律效力。

（正文结束）

甲方：                              乙方：

法定代表人：                       法定代表人：

或法定委托代理人：                 或法定委托代理人：

单位地址：                         单位地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

税务登记证：                       开户银行：

组织机构代码证：                   银行帐号：

签订日期：     年  月  日

## 第二节   监理合同专用条件

第一条  本合同适用的法律及监理依据：

1.国家及重庆市现行的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规；

2.工程技术标准、施工验收规范、建设工程监理规范；

3.政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及其他有关文件；

4.设计文件、图纸及说明；

5.建设工程委托监理合同和其他工程建设合同。

第二条  监理范围和监理工作内容：

1.监理范围：

2.监理工作内容：

2.1应招标人的要求，参与材料、设备的选型、价格谈判及采购、协助招标人完成材料、设备合同的签订；

2.2审定承包单位提交的开工报告；审查承包商各项施工准备工作，经招标人批准确认后，负责向承包人下达开工令；

2.3督促承包单位施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

2.4核承包单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施，并提出审核意见，经招标人最终确认后执行；

2.5协助招标人组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

2.6编制进度目标控制计划、审查承包单位编制的网络进度计划，经招标人批准后组织实施；

2.7参与现场收方计量，审核承包单位形象进度，签署工程款项支付意见；

2.8编制质量目标控制计划，对工程的重要部位督促承包人实施预控措施，对工程实施全过程进行监督、检查和旁站工作；

2.9设计变更经设计单位审核、招标人批准，重大设计变更报主管部门批复后，由总监理工程师发出施工工程变更令；

2.10检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；

2.11监督承包单位严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工；

2.12与招标人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理；

2.13对工程承发包合同的履行实施管理，负责对工程变更和承包商的索赔进行分析处理，并向招标人提出处理意见，经招标人同意后签发变更令；

2.14编制监理工作月报、季报、年报、监理工作总结等文件，并报招标人和市有关主管部门；

2.15督促承包单位按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料；实施对工程信息的管理；

2.16协调各参建单位之间的关系，对各参建单位进行监督和管理；

2.17协助招标人进行工程初验，参与工程竣工验收；

2.18编制监理工作竣工文件和工程项目最终总结；

2.19工程完工交验合格后，经招标人批准，向承包人签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

2.20审核承包人的最终付款申请，经招标人批准后，向承包人发出最终支付证书。

2.21负责缺陷责任期内对招标人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包商进行修复的工程质量进行验收；

2.22其它建设工程监理规范要求的、应该由监理负责完成的工作；

2.23监理人发现问题应及时汇报，及时进行处理，维护招标人的最大利益。所有重大事项（如：索赔、工程款项的支付、工期调整、设计变更）必须报经招标人书面认可后，方能执行。

2.24在监理委托合同中明确的，招标人要求的其他工作。

2.25监理组织现场收方签证工作，并进行审核。

第三条  外部条件包括：满足工程开工和施工进度的需要。

第四条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

1.提供工程资料：提供工程资料满足工程管理要求。

①设计施工图纸及相关的标准图纸、说明；

②委托人与承包商、供应商签订的合同协议书，委托人与承包商确认的有标价的工程量清单及说明（若采用工程量清单形式招标的）；

③其他与工程建设相关资料。

2.提供时间：满足建设监理工作顺利推进及施工进度要求。

第五条  在项目实施过程中，根据监理人的书面要求，委托人应在规定时间内对监理人书面提交的事宜作出书面答复。

确认类7天；批准类14天；决策类28天。

第六条  委托人的常驻代表为 由委托人书面通知   。

第七条 委托人免费向监理机构提供如下设施：不提供。

监理人自备、委托人给予补偿的设施如下：补偿金额=无

第八条  在监理期间，委托人不向监理人提供工作人员。

第九条  监理人应提交监理月报、季报、年报。月报应在次月5日前提交一式肆份给委托人，季报、年报应在季度末次月、年末次月的10日内提交一式肆份给委托人。监理过程中出现的重大问题应及时报告委托人，并在24小时内报告给相关主管职能部门。

第十条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

监理费结算总价=建安工程结算总价*中标费率。

注：监理费结算按照监理范围内施工各项目（标段）的建安工程结算总价分别结算，建安工程结算总造价是指财政局委托的工程造价审计单位审定的该工程结算建安造价，最终以沙坪坝区财政评审中心出具的工程结算报告为准。

1.工程开工后原则上每月支付一次，每月按实际完成合格工程建安造价*中标费率*70%支付；竣工验收合格或竣工预验收合格后（如因发包人原因不能组织竣工验收，则由发包人组织竣工预验收）10个工作日内支付至暂定合同总价款的90%，经沙坪坝区审计局出具该工程结算审计报告后28个工作日内支付至沙坪坝区审计局出具审计报告结算总价的97%，质量缺陷责任期满后7个工作日内一次性支付剩余的监理酬金的3％（不计息）。质量缺陷责任期是指从竣工之日起24个月。

2.非监理单位原因合同期延期，延期在3个月（含3个月）以内，不作额外补偿，若延期在3个月以上，则按1万元/月包干补偿。

3.新增项目监理服务费为经区财政部门审定的新增项目的实际建安造价结算金额×中标费率。

第十一条  双方同意用人民币支付报酬。

第十二条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，可向项目所在地人民法院诉讼解决。

附加协议条款：

1.所派项目总监理工程师和专业工程师必须持证上岗，未经委托方同意，原则上不允许更换总监理工程师和专业工程师。

2.在工程建设过程中，业主要求监理人提交的有关资料，监理人应在7天内提交或作出答复，若业主有特殊要求的，按双方协商意见提交。

3.本合同到期日，监理人应在合同完成日起一月内向城建档案管理部门业主提交管理期内监理全部管理资料各一套。

4.监理工程师应全过程、全方位地对工程质量、费用、进度和合同管理事宜进行监督和管理，若由于监理方的原因给工程造成损失、停工、延期、质量等问题，业主有权按《建设工程监理合同标准条件》第二十四条要求更换监理人员包括总监，直至终止监理合同，清退监理人，并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

5.监理应对项目实施过程中增减的工作内容进行跟踪清理、统计和核实、并将结果及时报管理代理机构。

6.监理平行检测的抽检率应符合相关规定。

7.因监理方原因，监理合同终止后，监理方不能以任何理由向委托方提出赔偿。

8.监理单位违约支付实施细则（注：违约金在当季度的监理费中扣除）

8.1监理人员

8．1.1 监理单位必须按照合同要求配备人员，未经业主批准，不得擅自更换总监工程师、专业监理工程师或其他监理人员。监理人员名单如下：

| 序号 | 姓名 | 监理岗位 | 监理工程师号码 | 岗位号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：1、应保持项目总监及主要监理人员应与投标文件一致，如有调整必须书面征得相关职能部门同意，更换的人员必须为承包人单位的员工（提交更换前3个月社保缴费证明）且具有与被更换人员相同等级执业资格。2、在施工期内总监每月到位率不少于12个白天，专业监理工程师、监理人员每月到位率不少于26个白天。3、委托人工程部对监理人派驻的项目总监理工程师、专业监理工程、监理员进行考勤，以考勤作为监理人不到位履行职责处罚的依据。对监理人不到位履行职责处罚按照本合同附加协议条款8.1款执行。

8.1.2监理人必须按照合同要求配备人员（须与投标文件保持一致），原则上不允许更换总监，经相关职能部门同意，罚款伍万元整后，更换总监，原则上不允许更换专监，经相关职能部门同意，罚款贰万元整后，更换专监。

8.1.3监理人员应严格监理，对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查。接到请验单后，必须在24个小时内进行现场检验。坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若超过24小时才检验，每延误一次，给予监理人一次警告，并处监理人2000元违约金，累计三次警告，要求在三日之内撤换当事人。如按监理规范要求应该旁站监理而现场无监理人员的，处监理人1000元/次.的违约金。

8.1.4在施工期内总监每月到位率不少于12个白天，专业监理工程师、监理人员每月到位率不少于26个白天。其他监理人员到岗时间必须保证项目进度及质量要求。委托人将定期对项目总监和其他监理人员按施工日历天进行到岗考勤，如不能按要求到岗，将分别给予总监理工程师500元/天，专监300元/人*天，监理员200元/人*天的处罚，处罚金额在后续支出的监理费中直接扣除，上述累计处罚总金额最高至监理服务费的30%。

8.1.5施工单位不照相关规定施工，监理公司在发了停工令的前提下，总监立即亲自向质量监督站或者安全监督站汇报，否则监理公司的总监承担全部责任。

8.1.6无论工作日或节假日，监理必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正常进行。

8.1.7 监理人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明姓名和岗位。如发现上岗时没有佩戴上岗证，处以50元/次的违约金。

8.1.8监理人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物。否则发现一次处以监理人5000元/人.次的违约金，并没收相关钱物，发现两次，更换相关人员，情节严重将移交司法机关处理。发现三次，委托方有权解除合同，并按合同暂定金额的10%向监理人收取违约金。

8.2工程质量

8.2.1 监理单位采用旁站、平行抽检、见证送检等监理手段对工程实体质量进行严格控制，如应对进场原材料的品质、储存等进行认真检查，填写原材料进场记录，杜绝不合格材料进场。如发现不合格材料已进场，必须对承包人发出书面限期整改工作指令，并严格监督执行，否则监理单位将负连带责任，并处以监理人2000元/次的违约金。

8.2.2 监理工程师应对承包人提交的施工方案认真进行审核，并提出审核意见。如方案中有较大缺陷或存在较大问题而监理工程师未指出来，处监理人5000元/次的违约金。发现三次，委托方有权解除合同，并按合同暂定金额的10%向监理人收取违约金。

8.2.3 如业主或质检站在检查承包人工作时发现质量问题，而监理工程师没有做出相应处理措施，视为监理单位处理不力。一般性的问题处以监理人2000元/次的违约金，重大安全质量问题处以监理人20000元/次违约金。发现两次重大安全质量问题，委托人同时有权要求监理人更换监理总监，发现三次重大安全质量问题，委托人有权解除合同，并按实际损失收取违约金。

8.2.4 监理人员需按照规定频率进行抽检并做好记录，如抽检频率达不到要求，处监理人2000元／次的违约金。如未做好抽检记录，处监理人1000元／次的违约金。

8.3工程进度

8.3.1监理工程师应严格对施工单位上报的施工进度计划进行审核，提出审核意见，同时对上期计划的完成情况进行统计分析，如未完成目标需研究切实可行的对策，以在下期计划中赶回工期。以上情况应形成书面审核意见，否则处监理人1000元／次的违约金。

8.3.2　监理工程师应编制和建立动态反映实际工程进度的计划进度差距的进度控制图及进度统计表，否则处监理人1000元／次的违约金。

8.4工程安全

8.4.1监理单位必须建立本企业安全生产责任制度，在各级岗位中落实安全生产责任，并明确考核办法。在监理项目中，监理日记必须设《安全生产存在的主要问题及处理措施》专栏，每周经项目总监理工程师审签。

8.4.2监理单位必须对施工单位报送的安全专项施工方案及计算书（包括但不限于：基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程）等资料进行审查，并在规定的时间内提出审查意见，确保编制内容符合有关规定和工程建设强制性标准，复审合格后，由总监理工程师签字。对《建设工程安全生产管理条例》中规定应组织专家论证的深基坑、地下暗室、高大模板工程专项施工方案，监理工程师结合专家讨论的意见，审定其专项施工方案。

8.4.3监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应要求施工单位整改，隐患严重的要求施工单位暂停施工，并报告业主；隐患整改完毕须经总监签字，并签发复工令后方可恢复施工。

8.5资料审核、签署

8.5.1监理工程师必须严格按照监理程序、规范签署意见，对签署的资料应与实际情况一致，对不符合要求的资料不得签字。不准与施工单位串通，弄虚作假。若发现在不符合要求的资料上签字，发现一次，处监理人2000元/次的违约金，累计二次，同时支付换人违约金。累计三次，委托人有权解除合同，并向监理人收取合同暂定金额10%的违约金。

8.5.2监理单位及监理人员应当遵守《重庆市建设监理执业公约》中的有关规定，及下述八个不准：

①不准做出有损本项目业主合法利益的任何行为；

②不准向本工程承包商介绍、推荐分包单位；

③不准向本工程承包商介绍、推销建筑材料；

④不准擅自参加本工程承包商组织的宴请和娱乐活动；

⑤不准接受承包商的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；

⑥不准参加承包商组织的旅游、度假活动；

⑦不准向承包商透露应保密的本工程信息；

⑧不准私自借用承包商的汽车、摩托车等交通工具；

8.5.3监理单位应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，独立完成本项目的监理工作，不允许分包、转包和变相分包、转包。

8.5.4以上所有违约金在监理酬金中扣除,若监理酬金不足以抵扣时，应在收到委托人书面通知后5日内交到委托人公司财务部。

9.工程开工后，业主削减工程项目，由此严重影响监理单位的监理酬金，双方另行商定解决办法。

注：本招标文件的所有合同条款均应以正式签订的《建设工程委托监理合同》为准。

附件一：廉政责任书：

廉政责任书（格式）

委托人：

监理人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中委托人监理人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、委托人责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求监理人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、监理人责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程监理合同的组成部分，与建设工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，委托人监理人各执一份，具有同等效力。

委托人：　　　　　　　(公章)　　     监理人：　　　　　　　　　(公章)

法定地址：　　　　　　　　　　　　　法定地址：

法定代表人或其　　　　　　　　　　　法定代表人或其

委托代理人：　　　　　　　(签字)　　委托代理人：　　　　　　　　(签字)

电话：　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　　　　帐号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

附件二：

## 总监理工程师委任书（格式）

_____________________________________（监理单位全称）法定代表人____________（姓名）__________________（职务）代表本单位委任__________________（姓名）__________________（职务）为____________________________________（项目名称及合同名称）的总监理工程师。凡本合同的执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由__________________（姓名）代表本单位全面负责。

监理单位（盖章）

总监理工程师（签字）：________________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________________

日期：      年     月     日

## 第三节  监理合同标准条件

## 词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。

（2）“业主”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经业主同意，监理单位派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理单位以外，业主就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，业主委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①业主委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于业主或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理单位必须完成的工作，或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

## 监 理 人 义 务

第四条 监理单位按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向业主报告监理工作。

第五条 监理单位在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为业主提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条 监理单位使用业主提供的设施和物品属业主的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给业主。

第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

## 委 托 人 义 务

第八条 业主在监理单位开展监理业务之前不向监理单位支付预付款。

第九条 业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理单位承担，由应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 业主应当在双方约定的时间内免费向监理单位提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 业主应当在专用条款约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条 业主应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

第十三条 业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理单位主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 业主应在不影响监理单位开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 业主应向监理单位提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，其费用由监理单位自行承担。

第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由业主免费向监理单位提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

## 监理单位权利

第十七条 监理单位在业主委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得业主的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理单位应当书面报告业主并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向业主提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向业主报告。

（7）征得业主同意，监理单位有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，业主不支付工程款。

第十八条 监理单位在业主授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理单位所做的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围内，业主或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定，当业主和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

## 委 托 人 权 利

第二十条 业主有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条 业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条 监理单位调换总监理工程师须事先经业主同意。

第二十三条 业主有权要求监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 当业主发现监理单位人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给业主或工程造成损失的，业主有权要求监理单位更换监理人员，直至终止合同并要求监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

## 监 理 人 责 任

第二十五条 监理单位的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条 监理单位在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理单位过失而造成了业主的经济损失，应当向业主赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条 监理单位对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，须向业主承担赔偿责任。

第二十八条 监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

## 委 托 人 责 任

第二十九条 业主应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

第三十条 业主如果向监理单位提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

## 合同生效、变更与终止

第三十一条 由于业主或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知业主。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条 监理单位向业主办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和业主已签订工程保修责任书，监理单位收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条 监理单位在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理单位可向业主发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到业主答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。业主承担违约责任。

第三十六条 监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条 当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理单位承担违约责任。

第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

## 监 理 报 酬

第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条 如果业主在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理单位支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条 如果业主对监理单位提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理单位发出表示异议的通知，但业主不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其    他

第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理单位人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经业主同意的，在预算范围内向业主实报实销。

第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理单位聘用的，其费用由监理单位承担；由业主聘用的，其费用由业主承担。

第四十五条 监理单位在监理工作过程中提出的合理化建议，使业主得到了经济效益，业主应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条 监理单位驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。

第四十七条 监理单位在监理过程中，不得泄露业主申明的秘密，监理单位亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条 监理单位对于由其编制的所有文件拥有版权，业主仅有权为本工程使用或复制此类文件。

## 争 议 的 解 决

第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁。

# 第四章 投标文件格式

目 录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）完成的类似项目情况表

（四）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投 标 人： 　　           　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　   （签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）           项目招标文件的全部内容，并承诺本项目监理服务费为招标范围内建安工程结算总造价的       %（填报时按百分比填报，保留2位小数），本项目建安工程费用暂定    万元，以此作为本项目计算监理费用的依据，并暂按估计的建安费为基础计算的投标报价为（大写）         （¥         ）。本项目总监理工程师为         ，监理服务期为         ， 按合同约定实施和完成本项目的工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5．                                       （其他补充说明）。

| 投标人： | （盖单位法人章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | （签字或盖章） |
| 地址： |  |
| 网址： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 邮政编码： |  |

年     月     日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  60天   。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，提供2018年8月至2019年8月社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，或按【重庆市人力资源和社会保障局关于社会保险参保证明有关事宜的通知（ 渝人社发〔2015〕107号）】文件要求），否则当场退还其投标文件。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件，复印件需加盖公章。

3、项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。投标人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃投、中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行政主管部门备案。

## 二、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投  标  人： 　　           　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　   （签字或盖章）

年  月  日

目      录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）完成的类似项目情况表

（四）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  60天   。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，提供2018年8月至2019年8月社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，或按【重庆市人力资源和社会保障局关于社会保险参保证明有关事宜的通知（ 渝人社发〔2015〕107号）】文件要求），否则当场退还其投标文件。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件，复印件需加盖公章。

3、项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。投标人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃投、中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行政主管部门备案。

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### （三）完成的类似项目情况表

| 业绩信息查询网址链接 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人座机 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

### （四）其他资料